# 第五周工作周报

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 庄子杰 |
| 模块 | M5 用户反馈纠错与检索记录统计 |
| 日期 | 2026-06-30 ~ 2026-07-05 |
| 分支 | feature/m5-feedback-zhuangzijie |

## 本周完成工作

### 1. 反馈功能最终核验

验证 POST /api/feedback 提交三类反馈，字段完整、校验正确、入库 pending。

验证 GET /api/admin/feedback 管理端列表，JOIN 查询返回地标名和用户名。

验证 wrong 类型反馈被采纳后自动创建 correction_sample，图片写入 pending_index 目录。

### 2. 审核日志与统计验证

确认 GET /api/admin/feedback/{id}/audit-logs 返回完整状态变更轨迹。

确认 GET /api/admin/feedback/stats 返回准确率、类型分布和近 7 天趋势。

确认前端 AdminPanel 统计卡片正确展示。

### 3. PPT 模块素材准备

整理 M5 模块汇报素材：反馈流程图、管理后台审核截图、统计图表、校正样本闭环示意图。

配合叶炳良统一 PPT 模板，合并 M5 页面至团队演示文稿。

设计汇报顺序：反馈提交-管理员审核-校正样本生成-索引重建-统计闭环。

### 4. 个人总结报告

编写 庄子杰_个人总结报告_第五周.docx，涵盖 M5 四周迭代全貌。

总结反馈功能从数据库设计到审核日志的完整开发历程。

记录与 M1、M2、M4 的跨模块协作要点。

### 5. 系统演示与归档

参与团队系统演示视频录制，演示反馈纠错和审核闭环流程。

配合马启凡完成最终交付包整理与核验。

## 遇到的问题

演示视频录制时多窗口切换易出错，通过分步脚本固定演示路径解决。

PPT 合并过程中各模块截图版本不一致，统一使用 V4 验收截图。

## M5 模块总结

| 迭代 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 第一周 | 数据库设计、用例规约 |
| 第二周 | 反馈持久化、前端 UX、V2 联调 |
| 第三周 | 一致性审查、管理闭环、文档对齐、17 项测试 |
| 第四周 | 审核日志、反馈统计、纠错样本联动 |
| 第五周 | 最终核验、PPT、总结报告、演示、归档 |

## 备注

M5 模块完成度：反馈提交、管理审核、校正样本、统计图表、审核日志五个子功能全部闭环。

最终交付包将于 7 月 5 日 24:00 前提交。