# 第二周工作周报

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 庄子杰 |
| 模块 | M5 用户反馈纠错与检索记录统计 |
| 日期 | 2026-05-26 ~ 2026-05-31 |
| 分支 | feature/m5-feedback-zhuangzijie |

## 本周完成工作

### 1. 环境同步

拉取 origin/dev 最新代码（含 MySQL 支持、算法客户端、深色主题 UI 改版等 18 个新提交）。

将 feature/m5-feedback-zhuangzijie rebase 到最新 dev，解决分叉后强制推送同步远程。

### 2. 反馈数据持久化

新建 FeedbackRecord.java 实体 record，映射 feedback 表全部字段（id、searchRecordId、predictedLandmarkId、confirmedLandmarkId、feedbackType、comment、status、createdAt）。

新建 FeedbackRepository.java，使用 JdbcTemplate 实现 CRUD，参照 LandmarkService 的编码风格。支持 save()、findById()、findBySearchRecordId()、findAll()。

改造 FeedbackService.java：注入 FeedbackRepository，submit() 将反馈持久化到 feedback 表，返回真实数据库 ID。保留全部原有校验逻辑（feedbackType 白名单、predictedLandmarkId 和 confirmedLandmarkId 必填校验）。

### 3. 新增反馈查询接口

GET /api/admin/feedback：返回全部反馈记录列表，按时间倒序。

GET /api/search/{searchRecordId}/feedback：返回指定检索记录关联的全部反馈。

### 4. 数据库调整

修改 database/schema.sql，暂时移除 feedback 表对 search_record 的外键约束。原因：M1 模块暂未持久化检索记录，外键会导致反馈入库失败。待 M1 接入后恢复。

### 5. 前端反馈表单优化

新增 feedbackSubmitting 提交中状态和 feedbackError 独立错误提示。

提交按钮增加 loading 动画和 disabled 状态。

提交成功后自动重置表单（清空补充说明、恢复反馈类型）。

错误与成功消息分离显示，各自使用独立样式。

### 6. 测试补充

在 ApiControllerTest.java 新增 6 个反馈相关测试：空 feedbackType 返回 400、无效 feedbackType 返回 400、wrong 类型缺少 confirmedLandmarkId 返回 400、uncertain 类型成功提交、管理端反馈列表返回数组、指定检索记录反馈列表返回数组。

## 遇到的问题

M1 尚未实现 search_record 表持久化，feedback 表外键会导致插入失败。临时方案：移除 FK 约束，待 M1 接入后恢复。

代码 rebase 后分支分叉，需 force-with-lease 推送。

## 下周计划

与 M1 协调 search_record 入库进度，恢复 FK 约束。

实现反馈状态流转（pending -> reviewed -> adopted）。

实现 GET /api/admin/feedback 的管理端页面雏形。

对接 M4 确认反馈入口交互细节。

## 备注

当前版本反馈已写入 MySQL feedback 表，检索记录暂由 M1 的 AtomicLong 生成。

第二周核心目标 "searchRecordId 与反馈数据的衔接" 已达成。