# 第三周工作周报

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 庄子杰 |
| 模块 | M5 用户反馈纠错与检索记录统计 |
| 日期 | 2026-06-01 ~ 2026-06-07 |
| 分支 | feature/m5-feedback-zhuangzijie |

## 本周完成工作

### 1. 代码同步与合并

拉取 origin/dev 最新代码，整合第三周 V2 全量更新（认证系统、管理员后台、Flyway 迁移、search_record 持久化）。

解决 FeedbackService、ApiController、schema.sql、App.vue 四处合并冲突，保留 M5 独有的搜索端点反馈和前端 UX 改进。

### 2. 反馈一致性审查

逐项核对 correct、wrong、uncertain 三类反馈在前端表单、后端校验和用例规约中的定义，确认一致。

审查 feedback 请求五个字段（searchRecordId、predictedLandmarkId、confirmedLandmarkId、feedbackType、comment）的传递链路。

确认 wrong 类型要求 confirmedLandmarkId 的校验规则在后端执行正确，并补充前端 client-side 拦截。

### 3. 文档对齐

修正 uc_feedback.md 表名：user_feedback -> feedback，search_records -> search_record。

修正 BR5 状态值：reviewed / adopted -> accepted / ignored，与后端代码保持一致。

确认业务规则 BR1-BR5 与代码实现完全对应。

### 4. 关联校验验证

验证 SearchRecordService.exists() 对 searchRecordId 的存在性校验。

验证 SearchRecordService.containsResult() 对 predictedLandmarkId 必须来自 Top-5 快照的校验。

确认 wrong 类型缺少 confirmedLandmarkId 时后端返回 400，前端优先拦截。

### 5. 管理后台闭环

确认 GET /api/admin/feedback 返回最近 50 条反馈记录（含 JOIN 查询地标名和用户名）。

确认 POST /api/admin/feedback/{id}/status 支持将状态更新为 pending、accepted 或 ignored，需管理员 token。

确认 AdminPanel.vue 组件展示反馈列表并提供采纳/忽略操作按钮。

### 6. V2 主流程测试

修复两个测试（admin 端点补充 token 鉴权、反馈校验测试适配 searchRecordId 存在性断言）。

新增 feedbackWrongRejectsWithoutConfirmedForValidSearch 测试，覆盖完整场景。

最终 17 项测试全部通过（BUILD SUCCESS）。

## 遇到的问题

多次 rebase 时旧提交与 dev 新代码冲突，最终采用 merge 策略并以 dev 为主解决。

两个测试因 dev 新增 auth 机制和校验顺序调整而失败，已逐一修复。

## 下周计划

反馈统计数据接口与展示。

审核日志记录。

第四周周报与最终交付文档整理。

## 备注

第三周 M5 最小处理闭环已完成：提交反馈 -> 入库 pending -> 管理员审核 accepted/ignored。

反馈采纳后的样本更新、统计图表和审核日志写入后续迭代，与第三周 V2 完成记录保持一致。