# 第四周工作周报

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 庄子杰 |
| 模块 | M5 用户反馈纠错与检索记录统计 |
| 日期 | 2026-06-08 ~ 2026-06-14 |
| 分支 | feature/m5-feedback-zhuangzijie |

## 本周完成工作

### 1. 代码同步

拉取 origin/dev 最新代码，整合 V3 阶段更新。

解决 FeedbackService、ApiController、App.vue 多处合并冲突。

### 2. 审核日志

新建 V10__audit_log.sql 迁移，audit_log 表。

新建 AuditLog.java 实体和 AuditLogRepository.java。

FeedbackService.updateStatus() 自动记录状态变更日志。

新增 GET /api/admin/feedback/{id}/audit-logs 端点。

### 3. 反馈统计

新建 FeedbackStats.java 实体（含 DailyTrend）。

FeedbackService.getStats() 聚合查询，含准确率和 7 天趋势。

新增 GET /api/admin/feedback/stats 端点。

AdminPanel.vue 统计面板：卡片 + 柱状图。

### 4. 纠错样本更新

dev 已有 CorrectionSampleService，采纳反馈时自动创建纠错样本。

M5 验证数据流正确，无需额外开发。

### 5. 文档与交付

更新 uc_feedback.md 与代码对齐。

编写第四周周报。

## 遇到的问题

dev 与 M5 分支多处合并冲突，均以 dev 为主线逐一解决。

文件锁定导致 checkout 失败，通过 git checkout --force 解决。

## 下周计划

整理最终交付文档。

配合团队进行 V3 整体联调测试。

准备答辩材料。

## 备注

M5 模块四周迭代全部完成：数据库设计 -> 反馈持久化 -> 管理闭环 -> 审核日志与统计。

反馈采纳后的样本更新由 CorrectionSampleService 统一管理。